NOTULENSI RAPAT

Progress Kerja Praktik Proyek Mental Health

Lumira AI Mobile — Kelompok 1

I. INFORMASI RAPAT

| Topik Rapat | : | Progress Kerja Praktik Proyek Mental Health — Lumira AI Mobile |
| --- | --- | --- |
| Supervisor | : | Mas Ridha |
| Kelompok | : | Kelompok 1 (3 Orang) |
| Anggota yang Hadir | : | Raihan, Atila, Mufit |
| Platform Proyek | : | Lumira AI Mobile — Deteksi Dini Kanker Payudara |
| Fase Saat Ini | : | Minggu ke-5 / menuju Minggu ke-6 (target: selesai fase website & XAI) |

II. AGENDA RAPAT

- Review progress pengembangan model AI (Machine Learning & Deep Learning)

- Diskusi teknis: Feature Engineering (MFCC, Spectrogram, Word2Vec/Wav2Vec)

- Pembagian tugas per anggota

- Update progress pengembangan website (Front-end & Back-end)

- Diskusi mengenai interpretability (XAI)

- Penutup dan target minggu berikutnya

III. PEMBAHASAN

3.1 Eksperimen Model AI — Matriks Percobaan

Disepakati bahwa tim akan melakukan eksperimen secara sistematis dengan kombinasi feature engineering dan model sebagai berikut:

| Model | MFCC | Spectrogram | Wav2Vec / Word2Vec |
| --- | --- | --- | --- |
| Logistic Regression | ✓ Percobaan 1 | ✓ Percobaan 2 | ✓ Percobaan 3 |
| SVM | ✓ Percobaan 4 | ✓ Percobaan 5 | ✓ Percobaan 6 |
| XGBoost | ✓ Percobaan 7 | ✓ Percobaan 8 | ✓ Percobaan 9 |
| Random Forest | ✓ Percobaan 10 | ✓ Percobaan 11 | ✓ Percobaan 12 |
| CNN | ✓ Percobaan 13 | ✓ Percobaan 14 | ✓ Percobaan 15 |
| BLSTM | ✓ Percobaan 16 | ✓ Percobaan 17 | ✓ Percobaan 18 |

Catatan: Baris putih/biru = model Machine Learning (ML); baris hijau = model Deep Learning (DL). Total 18 percobaan.

Poin-poin kesepakatan terkait matriks percobaan:

- Perbandingan model harus dilakukan secara apple-to-apple: setiap model diuji dengan feature engineering yang sama.

- Hindari perbandingan model yang menggunakan fitur berbeda (contoh: CNN-Spectrogram vs BLSTM-MFCC tidak dapat dibandingkan langsung).

- Setelah semua percobaan selesai, dipilih 1 model terbaik berdasarkan akurasi dan F1-score untuk dilanjutkan ke tahap interpretability (XAI).

3.2 Diskusi Teknis: Feature Engineering

Tiga metode feature engineering yang akan digunakan dalam eksperimen:

| Fitur | Deskripsi | Catatan |
| --- | --- | --- |
| MFCC | Mel-Frequency Cepstral Coefficients. Menghasilkan fitur berbentuk kolom (tabular) — 13 koefisien per segmen audio beserta statistik (min, max, mean, std, quartile). | Cocok langsung untuk ML; dapat dilakukan feature importance (SHAP). |
| Spectrogram | Representasi visual frekuensi audio terhadap waktu. Outputnya berupa matriks 2D. | Lazim digunakan untuk CNN; perlu investigasi lebih lanjut untuk pendekatan interpretability. |
| Wav2Vec / Word2Vec | Model pre-trained yang menghasilkan representasi vektor dari audio. Terdapat 3 pendekatan: frozen, fine-tuned, dan kombinasi. | Supervisor mengarahkan untuk memahami konsep pre-trained sebelum digunakan. |

Poin diskusi tambahan terkait fitur:

- MFCC menggunakan 13 koefisien (sesuai paper referensi). Selain MFCC, fitur tambahan seperti pitch, jitter, shimmer, spectral centroid, dan energy juga diekstrak.

- Wav2Vec: supervisor mengarahkan anggota untuk memahami apakah model yang digunakan adalah frozen, dilatih ulang (fine-tuned), atau kombinasi keduanya. Terdapat 3 konsep pendekatan yang perlu dipahami.

- Wav2Vec dilatih menggunakan sekitar 53.000 jam audio tidak berlabel (self-supervised learning).

- Dataset yang digunakan: 189 pasien, dengan segmentasi audio per pasien.

3.3 Pembagian Tugas Anggota

| Nama | Tugas |
| --- | --- |
| Raihan | Implementasi dan tuning model Deep Learning (CNN dan BLSTM). Eksperimen feature engineering (MFCC, Spectrogram, Wav2Vec) terhadap model DL. Memastikan perbandingan dilakukan secara apple-to-apple. |
| Atila | Implementasi model Machine Learning (Logistic Regression, SVM, XGBoost, Random Forest). Eksperimen ketiga feature engineering (MFCC, Spectrogram, Wav2Vec) terhadap model ML. Implementasi interpretability / XAI untuk model ML (berbasis SHAP / feature importance kolom). |
| Mufit | Fokus pengembangan website (front-end dan back-end). Target minggu depan: back-end selesai dan siap integrasi. Integrasi model AI ke dalam website setelah model final dipilih. |

3.4 Update Progress Website (Front-end & Back-end)

- Supervisor melakukan pengecekan repository GitHub — ditemukan bahwa back-end sudah ada dan dalam proses pengembangan aktif.

- Front-end masih dalam tahap awal; diputuskan agar front-end dan back-end disatukan dalam satu repository untuk kemudahan deploy.

- Target minggu ke-6: back-end sudah selesai dan siap diintegrasikan dengan model AI.

- Deploy dapat dilakukan dari sekarang; tidak perlu menunggu model final.

- Pertanyaan dari anggota mengenai apakah model AI yang dipasang ke website sementara boleh menggunakan model interim — supervisor menjawab boleh, sambil menunggu model final dipilih.

3.5 Diskusi Interpretability (XAI / Explainable AI)

- Interpretability tidak perlu dilakukan pada semua percobaan — cukup dilakukan pada 1 model terbaik yang dipilih setelah seluruh eksperimen selesai.

- Supervisor menegaskan: jika akurasi dan F1-score model masih di bawah 0.6, interpretability tidak perlu dilakukan karena hasilnya tidak bermakna (bias).

- Prioritas utama saat ini: optimalkan performa model terlebih dahulu, baru kemudian lakukan interpretability.

- Untuk model ML (Atila): interpretability dapat menggunakan SHAP atau feature importance, karena output MFCC berbentuk kolom/tabular — lebih mudah divisualisasikan.

- Untuk model DL dengan Spectrogram atau Wav2Vec: pendekatan interpretability perlu dikaji lebih lanjut karena outputnya bukan berbentuk kolom.

- Supervisor menyarankan agar setiap anggota memahami terlebih dahulu output dari masing-masing fitur sebelum merancang interpretability.

3.6 Diskusi Performa Model

- Supervisor menyoroti bahwa model Deep Learning seharusnya memiliki akurasi lebih tinggi dibanding ML, terutama pada data audio.

- Jika ML ternyata memberikan akurasi setara atau lebih baik dari DL, ini perlu ditelusuri lebih lanjut — kemungkinan disebabkan karakteristik data atau preprocessing yang belum optimal.

- Selain akurasi dan F1-score, tim juga diminta memperhatikan running time / computational cost sebagai faktor evaluasi tambahan.

- Model ML umumnya lebih cepat dibanding DL, namun ini bukan satu-satunya pertimbangan.

- Confusion matrix juga disebut sebagai salah satu alat evaluasi yang digunakan.

IV. KESIMPULAN & KEPUTUSAN

- Total percobaan yang disepakati: 18 percobaan (4 model ML + 2 model DL) × 3 feature engineering.

- Setiap model harus diuji dengan fitur yang sama untuk memastikan perbandingan yang valid.

- Model terbaik (berdasarkan akurasi dan F1-score) dipilih untuk dilanjutkan ke tahap interpretability.

- Atila bertanggung jawab penuh atas eksperimen model ML beserta interpretability-nya.

- Raihan bertanggung jawab atas eksperimen model DL dan tuning.

- Mufit fokus menyelesaikan back-end website dan bersiap untuk integrasi model AI.

- Wav2Vec: anggota wajib memahami konsep frozen, fine-tuned, dan kombinasi sebelum implementasi.

- Interpretability hanya dilakukan jika akurasi model memadai (di atas 0.6).

V. TARGET MINGGU DEPAN (MINGGU KE-6)

| No. | PIC | Target |
| --- | --- | --- |
| 1 | Raihan | Menyelesaikan eksperimen DL (CNN + BLSTM) dengan 3 fitur. Melakukan hyperparameter tuning. Menyiapkan laporan perbandingan hasil model DL. |
| 2 | Atila | Menyelesaikan eksperimen ML (4 model × 3 fitur = 12 percobaan). Menyiapkan laporan perbandingan hasil model ML. Mulai eksplorasi XAI/SHAP untuk model ML terbaik. |
| 3 | Mufit | Menyelesaikan back-end website. Melakukan deploy awal (staging). Bersiap untuk integrasi model AI ke website. |
| 4 | Semua Anggota | Memahami konsep Wav2Vec (frozen / fine-tuned / kombinasi). Fase website & XAI harus selesai pada Minggu ke-6. |

VI. PENUTUP

Rapat berjalan dengan lancar. Seluruh anggota memahami tugas dan target masing-masing. Supervisor menegaskan pentingnya optimalisasi model sebelum melanjutkan ke tahap interpretability. Pertemuan berikutnya dijadwalkan pada minggu ke-6 untuk review progress menyeluruh.

Notulensi ini disusun sebagai dokumentasi resmi rapat kelompok Lumira AI Mobile.

| Mengetahui, Supervisor Mas Raihan | Dibuat oleh, Project Manager ( _________________________ ) Athila Ramdani Saputra |
| --- | --- |